## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA  ZADANIE INWESTYCYJNE :

Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą:

„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku    i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej  5 186 000,00 euro

ZATWIERDZAM

...…………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

Dynów, dnia 9 maja 2014 rok

Nazwa Zamawiającego:    GMINA MIEJSKA DYNÓW

REGON:			        650900269

NIP: 				        813-33-39-463

Miejscowość		        Dynów

Adres:			        36-065 Dynów, ul. Rynek 2

Strona internetowa:	        www.bip.dynow.pl

Godziny urzędowania:      7.00 - 15.00

Tel./fax.: 	                    16-65 21 093/ 16-65 21 113

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Dynowie

36-065 Dynów, ul. Rynek 2

znak postępowania:  RRG.271.3.2014

Rozdział I

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013. poz. 907 j.t. ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 157648 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014, strona internetowa Zamawiającego – www. bip.dynow.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

  - Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane polegające na  kontynuacji robót budowlanych projektu pod nazwą: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

KOD I NAZWA CPV:

45 1 00 000-8 - przygotowanie terenu pod budowę; 45 11 27 10-5- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 45 11 27 20-8 - roboty w zakresie kształtowania  trenów sportowych i rekreacyjnych; 45 2 0 000-9 roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej; 45 21 22 200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych; 45 23 32 00-1 -wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowo-gumowej; 45 11 12 00-0 - roboty ziemne; 45 23 24 52 -5 - roboty odwadniające. Drenaż opaskowy i powierzchniowy; 45 42 20 00 -1- roboty betonowe; 45 26 23 10-7- zbrojenie konstrukcji; 45 26 23 11-4 - deskowanie konstrukcji; 45 26 25 00-6 - roboty murarskie i murowe; 45 42 20 00-1- roboty ciesielskie; 45 32 00 00-6 hydroizolacje i izolacje termicznej;45 26 2 10-9- wykonanie pokryć dachowych z blachy; 45 23 33 200- nawierzchnie z kostki betonowej;45 23 32 00-1 - nawierzchnie żwirowe, gresowe z kruszyw naturalnych; 45 21 55 00 -2 toalety publiczne; 45 22 000 - 5 roboty inżynieryjne i budowlane ; 45 23 31 20 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg; 45 23 33 293-9 - instalowanie mebli ulicznych; 45 31 00 00-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych;45 31 61 00-6 - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego; 45 31 61 10-9 instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45 31 57 00- 5 instalowanie stacji rozdzielczych; 45 31 11 00-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45 31 43 00-4 instalowanie infrastruktury okablowania; 45315700-5- instalacja oświetlenia wewnętrznego; 45311100-1 instalacja uziemiająca i odgromowa;45 23 13 00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45 30 000-0 -roboty instalacyjne w budynkach; 45 33 0000-9-roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  i sanitarne; 4500  00 00-7 -roboty budowlane; 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę; 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby; 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45113000-2 roboty na placu budowy;45111240- roboty w zakresie odwodnienia gruntu;452000000-9 roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych; 4562000-1 specjalistyczne roboty budowlane inne ,niż dachowe;45262210-6-fundamentowanie; 4526300-4- betonowanie;45262311-4 - betonowanie konstrukcji;4562350-9-betonowanie bez zbrojenia; 45000000-7-roboty budowlane;45453100-8-roboty renowacyjne; 45262510-9- roboty kamieniarskie; 45262512-3- kamieniarskie roboty wykończeniowe;45400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych;45330000-9 -hydraulika i roboty sanitarne; 50950000-9 usługi instalowania maszyn ogólnego zastosowania;45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej;45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;45111300-1 - roboty rozbiórkowe; 45111220-6- roboty rozbiórkowe;

  - Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

w zakresie rewitalizacji Rynku i przyległych ulic :

- Remont płyty rynku wraz z wykonaniem urządzeń małej architektury;

- Budowę fontanny;

- Budowę oświetlenia ulicznego;

- Wykonanie urządzenia zieleni;

- Wykonanie monitoringu elektronicznego;

- Remont dróg i chodników;

- Remont i budowę parkingów;

- Remont traktu pieszego;

- Remont i budowę kanalizacji deszczowej.

w zakresie rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie:

- Roboty przygotowawcze – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

- Urządzenie terenów zielonych;

- Instalowanie mebli ulicznych, mała architektura - montaż ławek, koszy, tablic info, wyposażenie placów zabaw;

- Wykonanie zjazdów, dróg wew., placów, ścieżek spacerowych – roboty w zakresie budowy dróg;

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego;

- Budowa budynku techniczno-socjalnego – toalety publiczne;

- Oświetlenie parku.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymieniony w punkcie 2 wraz   z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, standardu wykonania zawarty został w:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja  projektowa, budowlano-wykonawcza

- Przedmiary robót

3.Wykonawca udzieli:

a. rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres   min. 36    miesięcy,

b. gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres min. 36 miesięcy,

c. gwarancji na wbudowane urządzenia na okres min. 60 miesięcy, lecz nie krótszej niż

gwarancja producenta

-  liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający zastrzega, że użyte w dokumentacji nazwy własne produktów, urządzeń         i materiałów stanowią zbiór  przykładowych rozwiązań i nie są bezwzględnie obowiązujące dla Wykonawców.

Wskazane przez Zamawiającego konkretne urządzenia, materiały, produkty lub rozwiązania technologiczne mają służyć ułatwieniu potencjalnym Wykonawcom przygotowanie oferty i realizacji zamówienia.

Wszystkie nazwy własne  stosowanych materiałów, urządzeń lub rozwiązań technologicznych, zostały użyte jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi, o co najmniej równoważnych parametrach.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, jeżeli z treści oferty, w tym także z przedłożonych dodatkowych wyjaśnień Wykonawcy będzie wynikało, że zaprojektowany produkt, materiał, urządzenie lub rozwiązanie technologiczne jest równoważne wskazanemu przez Zamawiającego w SIWZ.

Ocena równoważności produktów, materiałów, urządzeń lub rozwiązań technologicznych oceniana będzie przez kontekst celu, który ma być realizowany przez  wbudowanie danego produktu, materiału, urządzenia lub rozwiązania technologicznego.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca oferując rozwiązania równoważne wskazane przez Zamawiającego zaznaczy powyższe w złożonej ofercie, przedkładając również dokumenty potwierdzające równoważność produktu, materiału, urządzenia lub rozwiązania technologicznego proponowanego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania zamiennej dokumentacji projektowej w stadium budowlano-wykonawczym wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, oraz uzyskania zgody Projektanta.

Rozdział III

Podwykonawstwo

Wykonawca   może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku, gdy wykonawca w celu wykonania zamówienia zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom,  zobowiązany jest do wskazania w ofercie tych części.

Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych  w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o którym  mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustaw Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

Wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom nastąpi w Formularzu Oferty.

W umowie o roboty budowlane , zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców zostaną przez Wykonawcę doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy wskazania  szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca , nazwę przedmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot.

Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane  z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagania zawarte w poprzednim zdaniu stosuje się odpowiednio. Szczegóły i konsekwencje zawarto w art.647 1 k.c.

# Rozdział IV

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji robót budowlanych do dnia  28 listopada 2014 roku

# Rozdział V

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy  prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie   Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał oraz prawidłowo ukończył (a roboty zostały odebrane) co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto każda w ramach oddzielnej umowy, zawierające w swoim zakresie co najmniej następujące prace:

- układanie kostki brukowej,

- budowę dróg i chodników,

- budowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,

- budowę oświetlenia drogowego,

oraz

zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na budowie, przebudowie, lub modernizacji i zagospodarowaniu terenów zielonych ( parków, skwerów, ogrodów itp.) o powierzchni minimum 10 000 m2 obejmujących nasadzenie lub bieżące utrzymanie terenów zielonych ( parków, skwerów, ogrodów itp.).

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę oraz dokumentów  wskazanych w Rozdziale VI SIWZ.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami,

które będą wykonywać zamówienie lub  pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do     udostępnienia tych osób, w tym  przynajmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawiające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do  architektury obiektu, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń posiadającą co najmniej pięcioletnie  doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami,

- jedna osobę w charakterze kierownika w branży zieleni posiadającego tytuł zawodowy  co najmniej technika przy konserwacji i pielęgnacji zieleni i drzewostanu  oraz uprawnionego do kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi parków zabytkowych i innej zorganizowanej zieleni zabytkowej.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pozostaje w sytuacji  ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność  kredytową na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN oraz dysponuje opłacona polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę oraz dokumentów  wskazanych w Rozdziale VI SIWZ.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.

2.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w Rozdziale V ust. 1) SIWZ  spełniają łącznie, natomiast warunek określony w Rozdziale V ust. 2)  SIWZ winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Rozdział VI

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale V  ust. 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby dokumenty złożone zostały w formie wydruków komputerowych mających moc zaświadczenia, zgodnych z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym wydruków mających moc zaświadczenia zgodnie z przepisami z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. lub art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie..

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie..

- wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed   upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale V ust. 1) pkt  b) SIWZ  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania,  oraz załączenia  dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i odebrane. Zakres poświadczenia musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt b ) SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.;

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem przed upływem składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie potwierdzające wykonanie usługi określonej w Rozdziale V ust 1) pkt b) SIWZ z podaniem  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane    należycie.

Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 A do SWIZ.;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych lub usług będzie potwierdzać wysokość tych robót lub usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust.1) pkt   c ) SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

8) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  takich uprawnień. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr  8 do SIWZ.

9) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  do kwoty  nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN  wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

11) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24   ust.2 pkt  5  ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr  9  do SIWZ.

2.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że :

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie

wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie                  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w  kraju  miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2. pkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub   kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

3. Jeżeli  Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  określonych w Rozdziale V  ust. 1 pkt b) SIWZ,  ust. 1 pkt  c)  SIWZ, ust. 1 pkt  d)  SIWZ    – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, wykazując spełnianie warunku udziału  w postępowaniu dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda  złożenia:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową do kwoty nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej  podmiotu trzeciego oddającego Wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby, przy czym  sytuacja finansowa i ekonomiczna podmiotu  trzeciego nie może być gorsza niż opisana w Rozdziale V ust 1 pkt d)  SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt. b) SIWZ, a także określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt  c)  SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
 w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 i 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio  Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę.

7.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie,

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231).

# Rozdział VII

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić  Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu               i  zawarciu  umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Rozdział  VIII

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie  pisemnej  lub za pomocą faksu.

Jeżeli strony porozumiewają się za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.  Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ust 1 oświadczy, iż wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.

W przypadku braku faksu lub jego awarii Zamawiający dopuszcza możliwość  porozumiewania    się  za   pomocą poczty  elektronicznej.

Jeżeli strony porozumiewają się za pomocą poczty  elektronicznej, każda ze stron na żądanie

drugiej   niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia.

W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a  także zmiany lub wycofania oferty. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Urząd Miejski w Dynowie; 36-065 Dynów, ul. Rynek 2

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o   których

mowa w art. 38 ust.1 i ust. 3 ustawy Pzp.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – RRG.271.3.2014

- SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.dynow.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego  w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pok. nr 4 w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Wojciecha Barańskiego - sprawy formalne tel.  16/6521093 wew  49, fax 16/65 21 113,

Bogumiła Niemiec - sprawy techniczne, tel. 16/6521093 wew 31, fax 16/65 21 113,

# Rozdział IX

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium w wysokości  100 000, 00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6    ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Elementy składowe gwarancji lub poręczenia.

W przypadku składania gwarancji przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego), gwaranta  ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta  do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

f) zobowiązanie gwaranta do:" zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nielezących po jego stronie"

g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.

h) wszystkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą.

Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

w Banku  Spółdzielczym w Dynowie  nr konta  17909300072001000007810002.

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego  Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2 w kancelarii pok.  10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

- Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

# Rozdział  X

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg   terminu związania ofertą do czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

# Rozdział XI

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:          Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów, ul. Rynek 2

OFERTA NA ZNAK SPRAWY:  RRG.271.2.2014 ” Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą: ”Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

27.05.2014 r. godz.  09. 00

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  10 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Rozdział XII

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miejskim w Dynowie  ul. Rynek 2 pokój   nr  10, w terminie do dnia  27.05.2014 roku, godz.  08:30

- Otwarcie ofert nastąpi w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dynowie

ul. Rynek 2   dnia 27.05.2014 roku, godz. 09.00

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz.  9.00  w  Urzędzie Miejskim w Dynowie - Sala Posiedzeń

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Rozdział XIII

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Rozdział XIV

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Rozdział XV

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób   określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Wykonanwca pod rygorem stwierdzenia że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy najpóżniej  w dniu podpisania umowy:

1.Kopię uprawnień budowlanych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Rozdziale IV ust  1

pkt c.SIWZ;

2.Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykoania umowy;

3. Kosztorys ofertowy sporzadzony metodą szczegółówą; kosztorys ofertowy stanowił

będzie jedynie funkcje pomocniczą bez wpływu na wynagrodzenie.

# Rozdział XVI

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy   w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie  Nr 17909300072001000007810002  z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy  RRG. 271.3.2014

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Rozdział XVII

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ.- wzór umowy.

Uwaga – w Załączniku Nr 11- wzór umowy zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

# Rozdział XVIII

# Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- udzielania zamówień uzupełniających,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  jest zobowiązany do

    - sporządzenia kosztorysu ofertowego przedmiotu zamówienia  metodą szczegółową i przedłożenia go Zamawiającemu najpóźniej w dniu  podpisania umowy; kosztorys ofertowy stanowił będzie jedynie funkcję pomocniczą, bez wpływu na wynagrodzenie i będzie służył do rozliczeń pomiędzy Stronami w  przypadku wystąpienia  robót zaniechanych, robót zamiennych lub robót dodatkowych; kosztorys stanowił będzie integralną część umowy

    - sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego i przedłożenia go Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy; harmonogram finansowo-  rzeczowy musi być zgodny z postanowieniami SIWZ i zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i będzie stanowił integralną cześć umowy.

# Rozdział XIX

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.,

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.Terminy wniesienia odwołania:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego   stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku    Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy

Działu VI ustawy Pzp.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Rozdział XX

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik Nr 2	 Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 3	Przedmiary robót

Załącznik Nr 4	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 5	Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6	 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 7	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8             Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik Nr 9           Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10         Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 11         Wzór umowy

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Załacznik nr 1

# Dokumentacja Projektowa  Załacznik Nr 2

# Przedmiar Robót Załacznik Nr 3

# Załacznik nr 4 Wykaz robót budowlanych

Wykonawca

……………………………………………………

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych   potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt. b) SIWZ.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Miejsce wykonywania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć  dowody potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i odebrane.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                                                               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załacznik nr 4 A  Wykaz  Usług

Wykonawca

……………………………………………………

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt. b) SIWZ.

| Lp. | Opis przedmiotu usługi (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto usługi w PLN | Termin realizacji | Nazwa podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć  dowody potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                                                               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załacznik Nr 5 Wykaz osób do wykonania zamówienia

Wykonawca

…………………………….

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt c ) SIWZ.

| LP | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Zakres i okres doświadczenia | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                                                          …..  .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy…………………………

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na:

Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą:

„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku    i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

- oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013. poz. 907 j.t. z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.

........................., dn. .........................	                                                               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 7 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 	art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na:

Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą:

„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku    i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013. poz. 907 j.t. ze zm.).

........................., dn. .........................	                                                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik Nr 8 Oświadczenie wykonawcy  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Wykonawca/Wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na:

Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą:

„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku    i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

............................., dnia .....................

(miejscowość)                           (data)

..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania                      oświadczeń wiedzy w imieniu

Wykonawcy  oraz pieczątka / pieczątki/)

Załącznik Nr 9 Oświadczenie wykonawcy  o przynależności Bądź nie do grupy kapitałowej

Wykonawca/Wykonawcy……………………………….

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na:

Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą:

„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku    i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

oświadczam/my, że:

*)  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r. nr 50, poz. 331 z póź. zm.)

*) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r. nr 50, poz. 331 z póź. zm.)  i poniżej podaję listę podwykonawców którzy do niej należą:

*)Lista podwykonawców należący wraz z nami do tej samej grupy kapitałowej:

Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50,poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani  w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

............................., dnia .....................

(miejscowość)                           (data)

...........................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń wiedzy w  imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątk

*) Wykonawca skreśla , jeżeli nie dotyczy

# Załącznik Nr 10	Wzór oferty

Zamawiający: GMINA MIEJSKA DYNÓW

36-065 Dynów, ul. Rynek 2

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na:

Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą:

„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku    i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA 		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

- Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie  do dnia  28 listopada 2014 roku;

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy rękojmi i gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- ………………………………………………………………

- ……………………………………………………………….

- ………………………………………………………………

2 W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w  miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3.Oferta została złożona na …………………….. stronach

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

................................................................................................................................................

numer telefonu/numer faksu:  ...............................................................................................

e-mail             ........................................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                    …….  .......................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

#### Załacznik nr 11 - Wzór umowy

#### UMOWA NR :  RRG.271.2.2014

W dniu                                2014 roku w  Dynowie

pomiędzy:

Gminą Miejską Dynów z siedzibą 36-065 Dynów, ul. Rynek 2

REGON  650900269, NIP 813-33-39-463,

# Reprezentowanym/ą przez:

Zygmunta Frańczaka - Burmistrza Miasta Dynów,

przy kontrasygnacie  Stanisławy Łabisz - Skarbnika Gminy Dynów

Zwaną dalej Zamawiającym,

a

# Reprezentowaną  przez:

Zwany dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: kontynuacji robót budowlanych projektu pod nazwą: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej  w obrębie Obszaru I”,które będą realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie wykonawcy z dnia ...................... w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  - załącznik nr 2

w kosztorysie ofertowym stanowiącymi załącznik nr 3  do umowy oraz harmonogramie finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik nr 4.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, budowlano-wykonawczą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż  w dniu           28 listopada 2014 roku.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z  dziennikiem

budowy, w  terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. poz. 628 ),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

21)Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie

wszystkich części robót.

22)Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami   rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

23)Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące

rejestrowania czynności geodezyjnych.

24)Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia  głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.

25)Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.

26)Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

27)Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.

28)Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

29) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na swój koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

30) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja projektową

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i wykonanie objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

32) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na okres prowadzenia robót budowlanych właściwemu zarządowi drogi.

33) Sporządzenie operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1) Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………….. złotych brutto (słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………….      ).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….   złotych.

2)Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ofertą Wykonawcy oraz kosztorysem ofertowym załączonym do niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3)Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4)Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5)Strony postanawiają, że dopuszczają fakturowanie częściowe zakończonych robót.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą zakończone elementy robót ujętych w harmonogramie finansowo-rzeczowym, płatne do wysokości 80% ich wartości.,

6) Wszystkie płatności za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane są  dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, na podstawie wystawionych faktur, z uwzględnieniem  potraceń wynikających z niniejszej umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

7)Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy , nastąpi po odbiorze końcowym, na podstawie protokołu końcowego sporządzonego w obecności przedstawiciela Wykonawcy ,podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej

6)Płatność częściowa oraz końcowa   zostanie  dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 6

Roboty dodatkowe

1.Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych  norm, standardów i parametrów co w zamówieniu podstawowym.

2.Jeżeli z przyczyn, które nie było można przewidzieć w dniu podpisania umowy wystąpi konieczność rezygnacji z niektórych robót, ich wartość pomniejszy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy- Wykonawca nie będzie dochodził odszkodowania z tego tytułu.

3.Rozliczenie robót dodatkowych oraz pomniejszenie wartości wynagrodzenia nastąpi w oparciu o nośniki cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym, przy czym wartość materiałów i sprzętu w zakresie robót dodatkowych zostanie rozliczona wg średnich cen jednostkowych publikowanych w ramach systemu "Sekocenbud"dla okresu, w którym roboty te były wykonywane.

# § 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika  budowy),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego wezwania.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.     zł.   w formie .........................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.  Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2.   Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy , strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój  koszt,

2) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy Wykonawca przy

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawcę.

W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym przepisie, Zmawiający może wykonać powyższe obowiązki jednostronnie zamiast Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W takim przypadku protokół inwentaryzacji robót sporządzony przez Zmawiającego strony uznają jako wiążący i stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu. rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres  36  miesięcy, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wbudowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy, lecz nie krótszej niż  gwarancja producenta, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi oraz gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących wypadkach:

a) na wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych tj opadów trwających dłużej niż trzy dni , uniemożliwiających wykonywanie  umowy powodujących wydłużenie cyklu inwestycyjnego, Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody,

b) ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, Zmiana terminu wykonania umowy  nastąpi o okres równy okresowi niezbędnemu z technologicznego punktu widzenia do wykonania robót   dodatkowych,

c) ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty,

spowodowanej odwołaniem złożonym przez Wykonawców do Prezesa KIO, Zmiana

terminu wykonania umowy  nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody,

d) na skutek działań organów państwowych lub innych organów władzy publicznej uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w szczególności gdy wystąpią opóźnienia w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ.  Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi  o okres równy  okresowi trwającej przeszkody,”

e) wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, skutkującej koniecznością dokonania

poprawek lub uzupełnień Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi koniecznemu do usunięcia wad dokumentacji projektowej,

f) zaistnienia tzw. siły wyższej   pod pojęciem której strony rozumieją w szczególności: powódź,     huragan,   trzęsienie ziemi, pożar, śnieżyca itp. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody,

g) natrafienia w czasie robót budowlanych na niewypały pochodzące z okresu II wojny światowej, lub inne znaleziska (np. archeologiczne) których usunięcie może być wykonane przez jednostki specjalistyczne. Zmiana  terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody.

h) zaistnienia nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych  lub

hydrologicznych powodujących konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji  technicznej - zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi koniecznemu do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na  realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmiana nastąpi zgodnie ze skutkami zmiany tych przepisów;

4) zmiany podwykonawców, jeżeli strony umowy zastrzegły wykonanie umowy przy udziale

podwykonawców,

5) zmiany wynagrodzenia umownego:

a) w następstwie zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT, zmiana nastąpi zgodnie ze skutkami zmiany tych przepisów;

b) zmiany wynagrodzenia umownego w następstwie zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu

przedmiotu umowy (§6 ust. 2) , w granicach  określonych w §6 ust. 3 umowy.

3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić   zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszacego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca oświadcza,że posiada srodki finansowe w wysokości zapewniającej realizację    zadania.

2.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (( Dz.U.2013. poz. 907 j.t. ze zm.), ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach trzy  dla Zamawiającego , jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót  - załącznik nr 2

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową - załącznik nr 3

Harmonogram finansowo-rzeczowy – załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy